Российская Федерация

Кемеровская область

Таштагольский муниципальный район

Муниципальное образование Шерегешское городское поселение

Администрация Шерегешского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» октября 2013г.                                                                              	№ 196-П

«О разработке схемы теплоснабжения Шерегешского городского поселения»

В соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  руководствуясь Уставом муниципального образования Шерегешское городское поселение

1. Утвердить план мероприятий по разработке схем теплоснабжения согласно приложению №1.

2. Контроль за выполнением постановления  возложить на  заместителя главы Шерегешского городского поселения Идимешева И.А.

Глава Шерегешского

городского поселения                                                         В.В.Дорогунцов

Приложение №1 к постановлению

Администрации Шерегешского

городского поселения

от «14» октября 2013 г №196-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ШЕРЕГЕШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Размещение уведомления о начале разработке проекта Схемы теплоснабжения на официальном сайте Шерегешского городского поселения admsheregesh.my1.ru | Кайгородов Н.С. | в течении 3 календарных дней с даты издания постановления |
| 2 | Разработка и утверждение документации для проведения торгов на право заключения муниципального контракта на разработку схемы теплоснабжения | Хайрединова М.М. | с 17.10.2013г. до 17.12. 2013г. |
| 3 | Проведение торгов путем открытого конкурса и заключение муниципального контракта на разработку проекта Схемы теплоснабжения | Хайрединова М.М. | с 17.12.2013г. до 17.01. 2014г. |
| 4 | Разработка Схемы теплоснабжения | исполнитель работ | с 17.01.2014г. до 31.07. 2014г. |
| 5 | Размещение проекта Схемы теплоснабжения на официальном сайте | Кайгородов Н.С. | в течении 15 календарных дней с даты получения от исполнителя работ проекта Схемы теплоснабжения |
| 6 | Назначение публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения | Хайрединова М.М. | 30 дней с даты опубликования проекта Схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации города |
| 7 | Рассмотрение проекта Схемы теплоснабжения путем организации публичных слушаний | Идимешев И.А. | Не позднее 60 календарных дней от даты опубликования информации о времени и месте проведения публичных слушаний |
| 8 | Сдача-приемка выполненных работ по муниципальному контракту на разработку проекта Схемы теплоснабжения | Дорогунцов В.В. |  |
| 9 | Утверждение Схемы теплоснабжения | Дорогунцов В.В. | в течении 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний |
| 10 | Размещение Схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации | Кайгородов Н.С. | в течении 15 календарных дней с даты утверждения Схемы теплоснабжения |

Примечание: данный план мероприятий может корректироваться с учетом финансирования по данному проекту.