Российская Федерация

Кемеровская область

Таштагольский муниципальный район

Муниципальное образование Шерегешское городское поселение

Администрация Шерегешского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» октября 2013г.                                                                              	№ 197-П

«О разработке схем водоснабжения и водоотведения Шерегешского городского поселения»

В соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»), руководствуясь Уставом муниципального образования Шерегешское городское поселение

1. Утвердить план мероприятий по разработке схем водоснабжения и водоотведения согласно приложению №1.

2. Контроль за выполнением постановления  возложить на  заместителя главы Шерегешского городского поселения Идимешева И.А.

Глава Шерегешского

городского поселения                                                         В.В.Дорогунцов

Приложение №1 к постановлению

Администрации Шерегешского

городского поселения

от «14» октября 2013 г №197-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ШЕРЕГЕШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Размещение уведомления о начале разработке проекта Схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте Шерегешского городского поселения admsheregesh.my1.ru | Кайгородов Н.С. | в течении 3 календарных дней с даты издания постановления |
| 2 | Разработка и утверждение документации для проведения торгов на право заключения муниципального контракта на разработку схем водоснабжения и водоотведения | Хайрединова М.М. | с 17.10.2013г. до 17.12. 2013г. |
| 3 | Проведение торгов путем открытого конкурса и заключение муниципального контракта на разработку проекта Схем водоснабжения и водоотведения | Хайрединова М.М. | с 17.12.2013г. до 17.01. 2014г. |
| 4 | Разработка Схем водоснабжения и водоотведения | исполнитель работ | с 17.01.2014г. до 31.07. 2014г. |
| 5 | Размещение проекта Схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | Кайгородов Н.С. | в течении 15 календарных дней с даты получения от исполнителя работ проекта Схемы теплоснабжения |
| 6 | Назначение публичных слушаний по проекту Схем водоснабжения и водоотведения | Хайрединова М.М. | 30 дней с даты опубликования проекта Схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации города |
| 7 | Рассмотрение проекта Схем водоснабжения и водоотведения путем организации публичных слушаний | Идимешев И.А. | Не позднее 60 календарных дней от даты опубликования информации о времени и месте проведения публичных слушаний |
| 8 | Сдача-приемка выполненных работ по муниципальному контракту на разработку проекта Схем водоснабжения и водоотведения | Дорогунцов В.В. |  |
| 9 | Утверждение Схем водоснабжения и водоотведения | Дорогунцов В.В. | в течении 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний |
| 10 | Размещение Схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации | Кайгородов Н.С. | в течении 15 календарных дней с даты утверждения Схемы теплоснабжения |

Примечание: данный план мероприятий может корректироваться с учетом финансирования по данному проекту.